前后端分离项目

拟制单位：＿国际营销软件开发部＿

拟制人：＿＿＿陈志强＿＿＿

计算机（程序）软件开发文档

| 软件型号 | WSE MDR2021-CRV5.0.0 |  |  |  |  |  | 软件归档编号 |  |  |  |  | 归档编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 需求说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 归档日期 |  |  |  |  |
| 文档状况 |  |  |  |  |  | 会签 |  |  |  |  |  | 评阅人 |  | 日期 |  | 附件 |
| 作者 | 陈志强 | 日期 |  | 2021.6.30 |  | 文 档 类 别 |  |  | √ | 需求说明书 |  | 燕诗奇 |  |  |  |  |
| 审阅 | 燕诗奇 | 日期 |  |  |  |  |  |  |  | 设计说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 开发部门 | 国际营销软件开发部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试文档 |  |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  | 日期 |  | 年月日 |  |  | 批准 |  |  |  |  | 日期 |  | 年月日 |  |

目录

目录	1

1	编写目的	2

2	参考资料与文件	2

3	定义与术语	2

4	项目概述	2

4.1	项目背景	2

4.2	面向用户/市场	2

4.3	产品应遵循的标准或规范	3

4.4	功能概述	3

5	具体需求	3

5.1	项目目标	3

5.2	功能需求	4

5.3	性能需求	7

5.4	其他需求	7

6	系统约束	8

编写目的

本文档对用户需求进行了明确定义，为系统分析和系统设计人员提供设计依据，并可作为质量部门或最终用户确认软件产品是否满足设计要求的标准。

参考资料与文件

系统现有需求与设计说明书

项目概述

项目背景

随着新技术的进步发展和用户需求的不断丰富提升,软件系统在性能和交互性方面变得逐渐落后,不能满足设备日益增长的客户使用要求.通过新的设计方案与设计模式，提升系统的性能与可扩展性，以及可维护性。方便后续系统的更新迭代。

面向用户/市场

全球范围内需要用到的所有客户都适用。

产品应遵循的标准或规范

原有的业务功能遵循标准保持不变。

代码遵循eslint设置规范。

功能概述

第一阶段：

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基础架构搭建 | - 搭建项目基础架构 | 中 |
| 2 | 登陆页面 | - 用户登陆系统 | 中 |
| 3 | 404页面与无权限页面 | - 访问页面不存在与无权限跳转 | 低 |
| 4 | 公共组件 | - 多次需要用到的组件 | 中 |
| 5 | 角色管理 | - 支持角色创建，删除，编辑，查看列表，搜索，分页 | 中 |
| 6 | 用户管理 | - 支持用户创建，删除，编辑，查看列表，搜索，分页 | 中 |
| 7 | MDR首页 | - 展示mdr系统图表基本数据等 | 中 |

第二阶段：

| 编号 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中器管理、表计管理 | 分集中器管理与表计管理两个页面 | 中 |
| 2 | 用户、计量点管理 | 分用户与计量点两个页面 | 中 |
| 3 | AMI Function | 下有九个子页面 | 中 |
| 4 | 配置管理（configuration） | 下有十二个子页面 | 中 |
| 5 | Collect Report | 下有六个子页面 | 中 |
| 6 | Basic Data | 下有八个子页面 | 中 |

具体需求

项目目标

进度需求

| 里程碑 | 重点工作内容 | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M10 | 软件概要设计文档编制 | 2021.07.05 |  |
| M20 | 第一阶段编码实现 | 2021.08.13 |  |
| M30 | 测试方案编制 | 2021.08.17 |  |
| M40 | 第二阶段编码实现 | 2021.09.30 |  |
| M50 | 第二阶段测试方案编制 | 2021.10.08 |  |
| M60 | 测试报告 | 2021.10.30 |  |
| M70 | 软件归档 | 2021.11.05 |  |
| M80 | 软件结项 | 2021.11.05 |  |

功能需求

系统基础架构搭建

- 路由规则编排制定

- 路由中间件逻辑

- 根据系统进行打包与启动项目规则

- 代码规范制定

登陆页面

- 账户与密码的登陆

- 登陆失败与输入不规范的提示

- 访问成功后的跳转

404与无权限页面

- 当访问地址地业务不存在时，跳转至404

- 当用户地址访问用户无该业务权限时，跳转至无权限页面

角色管理

- 能对角色进行增、删、改、查；新增时能选择菜单绑定

用户管理

- 能对用户进行增、删、改、查

公共组件

- 左侧菜单组件：能展示用户绑定角色权限的菜单列表并进行访问

- 头部组件：带有语言切换，用户头像信息，消息通知，下载系统使用手册，全屏等

- 导航标签页：打开的模块在标签页展示，超出能滑动，也能关闭

- 设备树组件：设备树结构展示，能进行单项，多选。

- 图表组件：优先封装折线图表，其他图表业务需要时或时间空余时封装

MDR系统首页

- 根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

集中器与表计管理

- 分为集中器与表计管理两个页面；根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

用户与计量点管理

- 分为用户与计量点两个页面；根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

AMI Function

- 下有九个子页面；根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

配置管理（configuration）

- 下有十二个子页面；根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

Collect Report

- 下有六个子页面；根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

Basic Data

- 下有八个子页面；根据现有业务进行改造，功能逻辑保持不变

性能需求

页面访问时间控制在3s内

其他需求

系统的可靠性

- 各业务模块相互独立，实现业务逻辑更简单，保证日益增长的系统的稳定性

系统的灵活性

- 采用组件式开发，方便开发人员维护与迭代

运行环境

硬件环境：

  - 物理服务器或云服务器。

软件环境：

  - 操作系统：Windows服务器版/linux服务器版

  - 客户端：谷歌（推荐）、IE 11以上或IE edge(不推荐)浏览器

  - 开发版本: node@14

系统约束

  - 系统需要与Nginx或者apache服务器对外暴露端口才能访问